|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **No hemos podido avanzar lo suficiente en la Carta Gantt, y creo que es por las siguientes razones:  1- Falta de claridad inicial en los requerimientos: Los requerimientos del cliente no estaban claramente definidos desde el inicio, lo que ha retrasado la toma de decisiones importantes. Esto nos ha causado un retraso por parte de nosotros para la planificación de tareas.**  **2- Problemas de comunicación o coordinación: El equipo ha tenido dificultades para coordinarse de manera efectiva, lo que ha afectado la ejecución de las actividades. La falta de reuniones regulares ha generado retrasos en el avance del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **1- Reformular los requerimientos: Nos reuniremos con el cliente para aclarar y definir mejor los requerimientos, evitando confusiones futuras.**  **2- Mejorar la comunicación interna: Implementaremos reuniones semanales y usaremos herramientas de gestión de proyectos para facilitar la coordinación y visibilidad del avance.**  **3- Asignar responsabilidades claras: Distribuiremos tareas de manera más específica, asegurando que cada miembro tenga claro su rol y plazos.**  **4- Adoptar un Scrum de forma más estricta: Aplicaremos sprints cortos y retrospectivas para priorizar tareas y adaptarnos rápidamente a los cambios.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Pienso que podría hacerlo mejor, en el ámbito de poder hacer varias cosas como ayudar a mi equipo o guiarlos con cosas que no tengan del toda claras, porque hasta el momento solo estoy repasando mis estudios para cuando empecemos con el proyecto en sí.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Por el momento no tengo dudas para hacerles porque como se menciono anteriormente hasta el momento solo he estado repasando mis estudios para la inicialización del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Considero que las actividades deberían redistribuirse para poder equilibrar la carga de trabajo. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Aspectos positivos:  -Todos los miembros del equipo han mostrado disposición para contribuir en el APT, lo que ha facilitado el ambiente de trabajo.  Aspectos a mejorar:  Comunicación y coordinación: Es necesario mejorar la comunicación interna y la coordinación para evitar malentendidos y asegurar que todos estén al tanto de los avances y dificultades. |