|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Como grupo no hemos avanzado lo suficiente en la Carta Gantt por varias razones:  1- Falta de información: Desde un principio solo sabíamos cómo seria y como debía ser el proyecto, pero no teníamos la información clara del desarrollo de este y por este tipo de problemas nos hemos atrasado bastante en la toma de decisiones.**  **2- Coordinación con el equipo: Como grupo no nos hemos puesto de acuerdo al momento de tener nuestras pequeñas reuniones para ver que tal va el proyecto.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?   * **Mejorar la comunicación: Mejoras más la comunicación entre el equipo, tanto con reuniones semanales o una que otra a diario, en el cual podemos definir lo próximo que se hará del proyecto.** * **Asignar tareas: Distribuir las tareas del proyecto más específicas para cada integrante del equipo, para así tener ideas claras de que debe hacer cada uno para el proyecto** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Creo que puedo hacerlo mejor, estoy estudiando y practicando para no perder el hilo y ser un gran aporte para mi equipo de proyecto, trato de ayudar en lo que más pueda con los conocimientos que tengo, pero siempre iré mejorando por el bien mío y de mi equipo** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Por ahora no hay dudas, o eso creo yo, ya que, las dudas me surgen en el momento, pero todo se cera en su momento** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Considero que las actividades si debieran redistribuirse entre los miembros del equipo para todos tener una carga similar del proyecto** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Aspectos positivos:**   * **Todos los miembros del equipo están de acuerdo con el proyecto que hay que hacer, desde un inicio, hasta un final**   **Aspectos a mejorar:**   * **La falta de comunicación con el equipo y coordinarse para poder evitar unos posibles malentendidos a largo plazo.** |