|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No, al analizar las capacidades del grupo en la práctica entendimos que nuestra idea inicial necesitaba de más conocimiento y tiempo para desarrollarla, por lo que tuvimos que hacer cambios y sufrimos retrasos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Planificamos los cambios necesarios y estamos duplicando el tiempo de trabajo para recuperar el perdido y alinearnos con el cronograma.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Me siento inconforme con el desarrollo inicial pero a medida que hemos corregido las fallas y he investigado más he podido enfocar el trabajo y avanzar de manera más eficiente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me cuesta un poco determinar exactamente los documentos que necesito. Me gustaría contar con un listado por parte del docente o mis compañeros que me guíe.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, al cambiar el enfoque del proyecto tuvimos que cambiar también las tareas y quien las desarrollará.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Logramos hacer un gran equipo, tenemos enfoques diferentes que se complementan y con eso podemos cubrir las diferentes áreas del proyecto, tenemos una buena relación. En cuanto a mejorar nos cuesta un poco coordinar horarios y es algo en lo que estamos trabajando.